面向数字媒体设计的AI智能配色辅助工具——可行性分析报告

版本号：V1.0

编制日期：2026年6月

文档编号：FAR-ColorPal-AI-2026-001

编制人：刘盈

学号：2408090602018

指导老师：钟云飞

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本可行性分析报告的编制目的是：对拟开发的“面向数字媒体设计的AI智能配色辅助工具”(以下简称“AI配色助手”)进行全面的可行性研究，从技术可行性、经济可行性、操作可行性、法律可行性及进度可行性五个维度进行分析与评估，为项目是否正式立项及后续开发提供决策依据。

本报告的预期读者包括：

项目开发者(使用AI编程工具Trae辅助开发的刘盈同学)；

项目指导教师钟云飞(评审项目可行性与风险)；

课程设计评审小组(了解项目的价值、风险与可行性结论)。

## 1.2 项目背景

### 1.2.1 项目名称

面向数字媒体设计的AI智能配色辅助工具(AI配色助手)

### 1.2.2 项目概述

本项目旨在开发一款面向数字媒体设计师的AI驱动智能配色辅助工具。软件提供从参考图片提取主色、基于色轮色彩和谐规则生成专业配色、随机创意生成、AI自然语言主题化配色生成、配色方案实时预览、色卡多格式导出及配色历史管理等全流程功能，帮助设计师解决配色耗时长、缺乏色彩理论基础、难以将抽象风格描述转化为具体色值等痛点。

### 1.2.3 项目相关方

| 角色 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务提出者 | 数字媒体技术专业课程设计项目 |
| 开发者 | 刘盈(学号2408090602018)，通过AI编程工具Trae辅助生成代码 |
| 指导老师 | 钟云飞 |
| 最终用户 | 数字媒体设计师(UI/平面/视频/插画)、设计初学者及内容创作者 |

### 1.2.4 运行环境

现代浏览器（Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+、Safari 14+），静态网页部署，无需后端服务器。

## 1.3 术语定义与缩略语

| 术语/缩略语 | 定义说明 |
| --- | --- |
| SRS | 软件需求规格说明书(Software Requirements Specification) |
| SDD | 软件设计说明书(Software Design Description) |
| Trae | 字节跳动推出的AI原生IDE产品，支持通过自然语言描述生成和修改代码 |
| LLM | 大语言模型(Large Language Model)，用于解析用户自然语言风格描述 |
| ASE | Adobe Swatch Exchange格式，Adobe系列软件的色板文件格式 |
| IndexedDB | 浏览器内建的非关系型数据库API，用于本地数据持久化 |
| K-Means | K均值聚类算法，本项目用于图片主色调提取 |
| SPA | 单页应用(Single Page Application)，本系统采用的前端架构模式 |

## 1.4 参考资料

| 序号 | 资料名称 | 标准编号/来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件需求规格说明书 V1.0 | 项目内部文档 | 本可行性分析的直接输入 |
| 2 | 软件设计说明书 V1.0 | 项目内部文档 | 技术方案参考 |
| 3 | 计算机软件文档编制规范 | GB/T 8567-2006 | 文档编制依据 |
| 4 | 软件工程 软件产品质量要求与评价 | GB/T 25000系列 | 质量要求参考 |
| 5 | TRAE AI功能文档 | 火山引擎官网 | 开发工具说明 |
| 6 | 信息技术 软件工程术语 | GB/T 11457 | 术语定义参考 |

# 2 可行性研究的前提

## 2.1 项目要求

### 2.1.1 功能要求

本软件需实现以下核心功能：

| 功能模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 图片取色 | 上传图片，提取3-8个主色调，生成配色方案 | 高 |
| 色轮规则生成 | 基于基色和色彩和谐规则生成衍生色 | 高 |
| 随机创意生成 | 约束范围内随机生成配色，支持颜色锁定 | 高 |
| AI主题化生成 | 自然语言描述风格，调用LLM生成配色 | 中 |
| 实时预览 | 在UI卡片、插画、海报模板上实时预览配色效果 | 高 |
| 色板微调 | HSV三通道滑块调节单个颜色 | 高 |
| 色卡导出 | 导出ASE、CSS、PNG三种格式 | 中 |
| 历史管理 | 保存、回看、删除配色历史记录 | 中 |

### 2.1.2 性能要求

界面交互响应 ≤100ms

图片主色提取 ≤3s

AI主题化生成≤8s

预览模板渲染 ≤200ms

### 2.1.3 约束条件

经费：零经费项目，仅可使用免费或开源技术资源

期限：16周教学周期内完成

技术：由大二学生使用AI编程工具Trae辅助开发

部署：静态网页，无需服务器

## 2.2 项目目标

开发一款可在浏览器本地运行的独立Web应用，满足数字媒体设计师在日常工作中的配色辅助需求，同时验证AI辅助开发模式在课程设计项目中的可行性。

## 2.3 现有系统分析

2.3.1 现有配色工具对比

| 工具名称 | 类型 | 优点 | 不足 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adobe Color | Web应用 | 专业的色轮规则生成，支持社区分享 | 无AI语义生成，需要色彩理论基础 |
| Coolors | Web应用 | 优秀的随机生成体验，锁定机制 | 无图片取色，无AI功能 |
| Color Hunt | 社区网站 | 大量现成配色方案 | 仅有浏览选择功能 |
| Khroma | AI工具 | 基于机器学习的个性化配色训练 | 需要注册，学习成本高 |
| 本项目 | Web应用 | 融合多种生成方式，支持AI语义输入，全流程覆盖 | 初版功能深度有限 |

本项目填补了现有工具在“多源配色生成 + AI语义化输入 + 设计全流程辅助”方面的综合空白。

# 3 技术可行性分析

## 3.1 技术成熟度分析

### 3.1.1 前端技术栈

| 技术项 | 选型 | 成熟度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面结构 | HTML5 / CSS3 | 极为成熟，所有现代浏览器支持 | 低 |
| 交互逻辑 | 原生JavaScript (ES6+) | 极为成熟 | 低 |
| 模块化 | ES Modules | W3C标准，浏览器原生支持 | 低 |
| Canvas绘图 | Canvas API | 极为成熟，用于色轮绘制 | 低 |
| 本地存储 | IndexedDB / LocalStorage | 浏览器标准API | 低 |
| 文件操作 | FileReader / Blob API | 浏览器标准API | 低 |

结论：所有前端基础技术均极为成熟，不存在技术障碍。

### 3.1.2 核心算法成熟度

| 算法模块 | 实现方案 | 成熟度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色彩空间转换 | 自研(RGB/HEX/HSL/HSV互转) | 标准数学公式，成熟可靠 | 低 |
| 色轮规则计算 | 基于HSL色相偏移 | 经典色彩理论，算法简单 | 低 |
| 图片主色提取 | Color-Thief库(中位切分法) | 成熟npm库，社区验证 | 低 |
| ASE格式编码 | 自定义二进制编码 | 格式规范已逆向，有参考实现 | 中 |
| LLM集成 | Fetch API调用 | HTTP标准，简单直接 | 低 |

结论：核心算法均有成熟方案，仅ASE二进制编码需参考社区逆向工程文档，技术风险可控。

### 3.1.3 AI工具链成熟度

| 工具 | 用途 | 成熟度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trae IDE | 代码生成与编辑 | 字节跳动商业产品，持续迭代 | 中 |
| Ollama | 本地LLM部署 | 开源项目，社区活跃 | 中 |
| 通义千问/DeepSeek API | 云端LLM服务 | 商业API，提供免费额度 | 低 |

说明：Trae作为AI IDE产品，对生成网页应用代码的支持相对成熟。本项目的模块拆分粒度与Trae的代码生成能力匹配，每个组件可独立生成和调试。Ollama本地部署方案需要开发者在本地安装运行，作为可选增强方案，不影响核心功能开发。

## 3.2 技术难点与应对策略

| 技术难点 | 困难程度 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| Canvas色轮交互 | 中等 | 核心公式简单(atan2计算角度)，参考MDN Canvas教程实现 |
| ASE二进制格式编码 | 中等 | 使用DataView按字节构造，参考社区文档，优先实现CSS/PNG导出确保基本功能 |
| LLM输出格式不稳定 | 中等 | 设计多层容错机制：JSON解析→正则提取→降级生成 |
| 图片主色提取性能 | 低 | Color-Thief已优化；前端预处理时限制图片宽度≤800px |
| Trae生成代码质量 | 中等 | 需求描述精确化，逐个模块生成，人工审查修正 |

## 3.3 技术可行性结论

技术方案完全可行。所有技术栈成熟，核心算法简单可靠，AI工具辅助开发模式在本项目规模下可有效运作。风险点均有明确应对方案。技术可行性评级：高。

# 4 经济可行性分析

## 4.1 开发成本估算

### 4.1.1 直接成本

| 成本项 | 预估金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发设备 | ¥0 | 使用个人电脑(已有) |
| 软件工具 | ¥0 | Trae IDE免费使用，浏览器免费 |
| 服务器/域名 | ¥0 | 静态网页本地运行，无需部署 |
| API调用费用 | ¥0 | 优先使用免费API额度或本地部署方案 |
| 第三方库 | ¥0 | 全部使用开源免费库 |
| 总计 | ¥0 |  |

### 4.1.2 人力成本估算

| 阶段 | 工作内容 | 预计工作量(人·周) |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 编写SRS文档 | 2 |
| 软件设计 | 编写SDD文档 | 2 |
| UI原型设计 | 生成高保真UI | 2 |
| 编码实现 | Trae辅助代码生成与调试 | 6 |
| 测试 | 功能测试、兼容性测试 | 2 |
| 文档撰写 | 答辩材料、使用说明书 | 2 |
| 总计 |  | 16 |

开发者刘盈使用Trae AI工具辅助开发，预计编码实现效率相比手工编写提升约2-3倍，16周时间充足。

## 4.2 经济效益分析

### 4.2.1 教学价值

完成数字媒体技术专业课程设计要求

掌握软件工程文档编制规范（GB/T 8567）

实践AI辅助开发模式，积累前沿开发经验

深入了解色彩理论与前端交互技术

### 4.2.2 应用价值

提供实用的配色辅助工具，可供设计专业同学日常使用

可作为后续课程设计的参考案例

验证“零经费 + AI工具”开发模式的可行性

### 4.2.3 成本收益分析

项目直接成本为零，教学收益显著。作为课程设计项目，不以商业盈利为目的，经济效益主要体现在教育价值和技术积累方面。

## 4.3 经济可行性结论

项目零经费预算，所有技术资源免费可用，开发时间充足，教学价值明确。经济可行性评级：高。

# 5 操作可行性分析

## 5.1 用户群体分析

| 用户类别 | 技术能力 | 使用意愿 | 接受度分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业设计师 | 熟悉设计软件 | 有配色痛点，需求明确 | 高(若操作流畅、导出便捷) |
| 设计初学者 | 缺乏色彩基础 | 学习配色知识需求 | 高(若界面直观易学) |
| 内容创作者 | 非设计背景 | 临时配色需求 | 中高(若足够简单快速) |

## 5.2 易用性设计

| 设计要素 | 具体措施 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 界面布局 | 三栏经典布局，功能区划分清晰 | 降低认知负担 |
| 操作流程 | 主要操作 ≤ 3步 | 减少学习成本 |
| 即时反馈 | 实时预览、操作提示、加载状态 | 增强操作信心 |
| 快捷键 | 空格随机生成、Ctrl+C复制色值 | 提高效率 |
| 首次引导 | 功能引导弹窗 | 降低首次使用门槛 |
| 错误提示 | 中文友好提示，明确操作指引 | 减少挫败感 |

## 5.3 运行环境兼容性

| 环境 | 版本要求 | 市场占有率 | 兼容性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chrome | 90+ | ~65% | 完全兼容 |
| Edge | 90+ | ~10% | 完全兼容 |
| Firefox | 88+ | ~7% | 完全兼容 |
| Safari | 14+ | ~3% | 完全兼容(部分API需检查) |

主流浏览器覆盖超过85%的桌面用户，运行环境兼容性良好。

## 5.4 操作可行性结论

目标用户群体明确，需求匹配，界面设计遵循易用性原则，运行环境覆盖主流浏览器。用户接受度和使用可行性高。操作可行性评级：高。

# 6 法律可行性分析

## 6.1 知识产权分析

| 类型 | 内容 | 合规性 |
| --- | --- | --- |
| 开源库使用 | Color-Thief(MIT协议) | 完全合规，可自由使用 |
| 开源库使用 | Dexie.js（Apache-2.0协议） | 完全合规，可自由使用 |
| AI生成代码 | Trae IDE生成代码的版权 | Trae为商业产品，学生使用合规 |
| 色彩算法 | 标准数学公式，无专利保护 | 无侵权风险 |
| ASE格式 | 基于社区逆向工程，非Adobe专利算法 | 低风险(仅实现兼容格式) |

## 6.2 数据隐私分析

| 数据类型 | 处理方式 | 隐私风险 |
| --- | --- | --- |
| 用户上传图片 | 本地处理，不上传服务器 | 无隐私风险 |
| 配色历史记录 | 本地IndexedDB存储 | 无隐私风险 |
| AI生成文本 | 调用API时传输 | 低风险(仅传输风格描述文本) |
| 用户行为数据 | 不收集 | 无风险 |

说明：本软件所有用户数据均在浏览器本地处理，不涉及服务器存储或传输。仅AI主题生成功能需要将风格描述文本发送至LLM API，不涉及个人身份信息。

## 6.3 法律可行性结论

项目使用的所有技术资源均开源合规，用户数据完全本地化处理，不存在知识产权侵权和用户隐私泄露风险。法律可行性评级：高。

# 7 进度可行性分析

## 7.1 项目时间规划

本项目计划在16周教学周期内完成，各阶段时间安排如下：

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第1-2周 | 细化功能需求，编写SRS | SRS文档 |
| 软件设计 | 第3-4周 | 系统架构设计，编写SDD | SDD文档 |
| UI原型设计 | 第5-6周 | 使用Trae生成UI原型代码 | 可交互的UI原型 |
| 核心编码 | 第7-10周 | 实现取色、色轮、预览、AI等核心功能 | 功能可用版本 |
| 功能完善 | 第11-13周 | 实现导出、历史、微调等辅助功能 | 功能完整版本 |
| 测试 | 第14-15周 | 功能测试、兼容性测试、性能测试 | 测试报告 |
| 文档答辩 | 第16周 | 撰写答辩材料、演示视频 | 答辩PPT、使用说明书 |

## 7.2 关键路径分析

需求分析 ──→ 软件设计 ──→ UI原型 ──→ 核心编码 ──→ 功能完善 ──→ 测试 ──→ 答辩

2周          2周         2周        4周          3周        2周       1周

风险缓冲：

核心编码阶段预留4周，包含AI生成代码调试时间

若AI生成效率不如预期，第11-13周可作为缓冲期

导出功能(ASE格式)为中等难度，可在功能完善阶段集中攻克

## 7.3 进度风险与应对

| 风险 | 发生概率 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trae生成代码质量不稳定 | 中 | 中 | 模块拆细，分步生成，人工审查修正 |
| ASE格式导出困难 | 低 | 中 | CSS/PNG导出优先保证，ASE作为增强功能 |
| 本地Ollama部署复杂 | 中 | 低 | 优先使用云端免费API备用方案 |
| 时间安排冲突 | 低 | 中 | 预留2周缓冲期 |

## 7.4 进度可行性结论

16周教学周期足够完成本项目从需求分析到答辩的全部工作。各阶段时间分配合理，关键路径清晰，风险应对方案明确。进度可行性评级：高。

# 8 风险分析

## 8.1 风险识别与评估

| 序号 | 风险描述 | 类别 | 概率 | 影响 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Trae生成代码质量不达预期，需大量人工修正 | 技术 | 中 | 中 | 中 |
| R2 | LLM API不可用或返回格式异常 | 技术 | 中 | 低 | 低 |
| R3 | 前端性能瓶颈(大图片处理) | 技术 | 低 | 中 | 低 |
| R4 | 浏览器兼容性问题 | 技术 | 低 | 中 | 低 |
| R5 | 开发进度延误 | 管理 | 低 | 中 | 低 |
| R6 | ASE格式兼容性不足 | 技术 | 中 | 低 | 低 |

## 8.2 风险应对策略

| 风险 | 应对策略 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 1）需求描述精确化 2）功能模块拆细 3）准备传统编码备选方案 | 刘盈 |
| R2 | 1）多层容错解析 2）自动降级到色轮规则生成 3）保留用户输入 | 刘盈 |
| R3 | 1）图片预处理缩放 2）采样率降低 3）超时中断机制 | 刘盈 |
| R4 | 1）仅支持主流浏览器最新版本 2）使用成熟API避免兼容陷阱 | 刘盈 |
| R5 | 1）建立周进度检查机制 2）预留2周缓冲 3）导师定期沟通 | 刘盈 |
| R6 | 1）优先实现CSS/PNG导出 2）参考社区文档验证 | 刘盈 |

## 8.3 风险结论

项目风险总体可控，无高风险项。关键风险均有明确的缓解和应对措施。

# 9 社会可行性分析

## 9.1 教育价值

本项目作为数字媒体技术专业课程设计，具有明确的教学价值：

实践国家标准化的软件工程文档编制流程

探索AI辅助编程在课程项目中的有效应用模式

融合色彩理论、前端开发与AI技术的跨学科实践

## 9.2 行业价值

为数字媒体设计领域提供一款轻量级、专业化的免费配色工具

验证自然语言交互在色彩设计辅助中的可行性

为同类开源项目提供参考

## 9.3 社会可行性结论

项目符合教学要求，无社会争议，具有积极的教育和应用价值。

# 10 可行性结论

## 10.1 各维度可行性汇总

| 维度 | 评级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 高 | 技术栈成熟，算法可靠，AI工具可用 |
| 经济可行性 | 高 | 零经费预算，教学收益明确 |
| 操作可行性 | 高 | 用户需求匹配，界面易用，兼容性好 |
| 法律可行性 | 高 | 开源合规，隐私安全，无侵权风险 |
| 进度可行性 | 高 | 16周充足，关键路径清晰，风险可控 |

## 10.2 综合结论

经过对技术、经济、操作、法律、进度及风险等多维度的系统分析，本项目完全可行，建议正式立项并进入开发阶段。

项目具有以下显著优势：

技术方案成熟可靠：所有技术栈均为业界标准，核心算法简单清晰

开发资源零成本：免费工具链全覆盖，无需额外经费

用户需求明确：填补现有配色工具的综合空白

开发时间充足：16周足够完成从需求到答辩的全流程

风险可控：所有识别风险均有明确的应对措施

教育价值突出：实践国标文档编制与AI辅助开发模式

文档编制依据说明：本可行性分析报告的编制参考了以下国家标准：

GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》——提供了可行性分析报告的编制框架

GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》——需求分析参考依据

GB/T 11457《信息技术 软件工程术语》——术语定义参考标准

# 11 AI辅助生成说明

本报告使用 DeepSeek AI 辅助完成初稿生成。

使用者向AI提供的核心提示词为：

"请按GB/T 8567-2006标准，为'面向数字媒体设计的AI智能配色辅助工具'项目编写一份可行性分析报告。项目为纯前端Web应用，使用Trae AI辅助开发，零经费预算，16周教学周期内完成。需要从技术可行性、经济可行性、操作可行性、法律可行性、进度可行性五个维度进行分析，包含风险识别与应对策略。"

AI生成内容主要为：文档框架结构、各可行性维度分析表格、风险识别清单初稿。

修改率：约50%。编制人对AI生成的内容进行了以下人工修改：项目背景数据核实、技术选型方案调整、风险等级评估修正、结论与建议的独立撰写。

最终版本由编制人刘盈独立完成，AI仅作为辅助工具使用。